Integradora.

***Barea Estrella edwin jesus Campos Matu MARIO ANTONIO huerta sanchez zein Polanco Rosado ángel reynaldo Puga Dzib enrique ismael***

Documento entregables Tienda Virtual.

*“FlexMark”*

2014

**Documento entregables.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Entregable** | **Fecha** | **Status** |
|
| Presentar propuesta del proyecto | PropuestaProyecto\_flexMark.docx | 06 de Junio | Elaborado |
| Presentar corrección de propuesta inicial | PropuestaProyecto\_flexMark.docx | 07 de Junio | Elaborado |
| Elaboración del Diagrama de Gantt | CalendarioIntegradora.mpp | 09 de Junio | Elaborado |
| Presentar propuesta de Tecnologías | Memo.docx | 17 de Junio | Pendiente |
| Diagrama de Base de Datos ER | diagramaER.png | 25 de Junio | Elaborado |
| Elección del FrameWork | flex\_mark | 25 de Junio | Elaborado |
| Mapa del Sitio | sitio.docx | 26 de Junio | Pendiente |
| Empresa Administración | cPan/confG | 2 de Julio | Listo |
| Desarrollo del Módulo Administración |  |  |  |
| Desarrollo del Módulo Nivel y Deptos. |  |  |  |
| Empleados y Clientes | cPan/cliente && cPan/usuarios | 15 de Julio | NA |
| Desarrollo del Módulo Empleados |  |  |  |
| Desarrollo del Módulo Perfil Cliente |  |  |  |
| Desarrollo de Productos | cPan/productos | 18 de Julio | NA |
| Desarrollo del Módulo Producto |  |  |  |
| Desarrollo del Módulo Categoría |  |  |  |
| Desarrollo del Módulo TC |  |  |  |
| Reportes | report | 31 de Julio | NA |
| Desarrollo del Módulo Pedidos |  |  |  |
| Desarrollo del Módulo Reportes |  |  |  |